BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN # BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM # ĐỀ TÀI: Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Xanh Sinh viên thực hiện: - Nguyễn Thị Thu Trang 23DH113648 - Lê Quốc Lạc 23DH111827 - Phạm Quốc Hưng 23DH111400 - Dương Lâm Tuấn Anh 23DH110048 - Mai Thanh Nghiêm 23DH112224 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2025

# LỜI CẢM ƠN

# MỤC LỤC

# DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

# DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong lịch sử phát triển của ngành công nghệ phần mềm, vô số dự án đã thất bại không phải vì lỗi kỹ thuật, mà vì sự đứt gãy trong giao tiếp và thấu hiểu con người. Sự thành bại của một dự án không chỉ phụ thuộc vào “Bộ ba ràng buộc” (Phạm vi, Thời gian, Chi phí), mà biến số mang tính quyết định nhất chính là các bên liên quan (Stakeholders). Dù dự án có một giải pháp kỹ thuật hoàn hảo đến đâu, nếu thiếu sự ủng hộ hoặc vấp phải sự phản đối ngầm, dự án vẫn sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Nhận thức được tầm quan trọng này, Viện Quản lý Dự án (PMI) đã chính thức tách biệt việc Quản lý các bên liên quan thành một lĩnh vực kiến thức độc lập. Nếu quản lý yếu kém, dự án sẽ lập tức đối mặt với 4 rủi ro: thiếu sự đồng thuận từ sớm, chạy theo lợi ích ngắn hạn, phân tán nguồn lực và đánh mất lòng tin.

1.2 Mục tiêu

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm làm rõ quy trình quản trị Stakeholder chuẩn mực, từ khâu nhận diện đầy đủ đối tượng, thấu hiểu mong đợi, đến việc xây dựng chiến lược tối đa hóa sự ủng hộ và triệt tiêu sự phản đối. Qua đó, cung cấp một khung lý thuyết và thực hành vững chắc giúp các nhà quản lý dự án (Project Manager - PM) nâng cao tỷ lệ thành công của dự án công nghệ.

1.3 Phạm vi

Nghiên cứu tập trung phân tích 4 quy trình tiêu chuẩn trong vòng đời dự án theo chuẩn PMI: Xác định, Lập kế hoạch, Quản lý và Theo dõi sự gắn kết của các bên liên quan. Báo cáo cũng mở rộng việc đánh giá các công cụ phần mềm hỗ trợ và sự chuyển dịch phương pháp quản lý trong môi trường phát triển linh hoạt (Agile/Scrum).

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Tổng quan về các bên liên quan

Stakeholder không chỉ là những người ký duyệt dự án. Khái niệm này bao trùm tất cả các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức trực tiếp tham gia, có thẩm quyền tác động, hoặc chịu ảnh hưởng (dù là tích cực hay tiêu cực) từ quá trình thực thi và kết quả của dự án. Mỗi dự án công nghệ khi triển khai sẽ tạo ra sự thay đổi trong tổ chức, từ đó tất yếu sinh ra các nhóm lợi ích đối lập.

| Tiêu chí | Nhóm Nội bộ (Internal Stakeholders) | Nhóm Bên ngoài (External Stakeholders) |
| --- | --- | --- |
| Định nghĩa | Những người hoạt động bên trong ranh giới của tổ chức/doanh nghiệp thực hiện dự án. | Những cá nhân/tổ chức bên ngoài nhưng có quyền lợi gắn liền với dự án. |
| Thành phần | Nhà tài trợ, Ban Giám đốc, Đội ngũ phát triển, Nhân viên các phòng ban. | Khách hàng, Người dùng cuối, Nhà cung cấp, Cơ quan nhà nước, Cộng đồng. |
| Mức độ tác động | Quyết định trực tiếp đến nguồn lực, ngân sách và ranh giới hệ thống. | Quyết định sự chấp nhận của thị trường và các ràng buộc pháp lý/xã hội. |

Bảng 2.1 Phân loại các nhóm Stakeholder cốt lõi

2.2 Quy trình Xác định các bên liên quan

- Đây là quá trình mang tính nền tảng. Rủi ro lớn nhất ở giai đoạn này là PM bỏ sót những "nhân tố ngầm" có sức ảnh hưởng lớn, dẫn đến sự phản đối bất ngờ ở giai đoạn thực thi.

- Đầu ra bắt buộc của quá trình này là Sổ đăng ký các bên liên quan (Stakeholder Register). Để phân bổ nguồn lực quản lý hợp lý, PM phải đánh giá các Stakeholder dựa trên Ma trận Quyền lực và Sự quan tâm (Power/Interest Grid).

| Tên/Chức vụ | Nhóm | Quyền lực | Quan tâm | Chiến lược Quản lý (Power/Interest) | Trạng thái hiện tại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giám đốc điều hành | Nội bộ | Cao | Cao | Quản lý chặt chẽ | Dẫn dắt |
| Trưởng phòng IT | Nội bộ | Cao | Thấp | Giữ cho hài lòng | Trung lập |
| Nhân viên nhập liệu | Nội bộ | Thấp | Cao | Cung cấp thông tin | Phản đối |
| Cơ quan thuế | Bên ngoài | Thấp | Thấp | Theo dõi | Không nhận thức |

Bảng 2.2 Trích xuất mẫu Sổ đăng ký các bên liên quan (Stakeholder Register)

2.3 Lập kế hoạch gắn kết

Kế hoạch gắn kết là chiến lược hành động nhằm tương tác với từng nhóm cụ thể dựa trên vị thế chính trị và tâm lý của họ. Một kế hoạch bài bản không thể áp dụng chung một công thức giao tiếp cho tất cả mọi người.

Trọng tâm của kế hoạch này là việc sử dụng Ma trận Đánh giá Mức độ Gắn kết để theo dõi tiến trình chuyển hóa thái độ của Stakeholder từ hiện tại (C - Current) sang mức độ mong muốn (D - Desired).

| Stakeholder | Không nhận thức (Unaware) | Phản đối (Resistant) | Trung lập (Neutral) | Ủng hộ (Supportive) | Dẫn dắt (Leading) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm Nhân sự |  | C |  | D |  |
| Cấp Quản lý |  |  |  | C | D |
| Khách hàng | C |  |  | D |  |

Bảng 2.3 Ma trận Đánh giá Mức độ Gắn kết (Engagement Assessment Matrix)

2.4 Quản lý sự gắn kết

Giai đoạn thực thi đòi hỏi PM phải giao tiếp liên tục để giải quyết các kỳ vọng đối lập. Khi các kỳ vọng không được thỏa mãn, chúng sẽ biến thành "Vấn đề" (Issue). Nếu không xử lý kịp thời, vấn đề sẽ leo thang thành xung đột phá vỡ cấu trúc dự án. Công cụ bắt buộc ở khâu này là Nhật ký Vấn đề (Issue Log).

| ID | Mô tả Vấn đề phát sinh | Người báo cáo | Mức độ Ưu tiên | Trạng thái | Người phụ trách xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #01 | Khách hàng yêu cầu thêm tính năng quét mã QR thanh toán. | Nhóm BA | Cao | Đang xử lý | PM, Tech Lead |
| #02 | Giao diện quản lý quá phức tạp với nhân viên kho. | Thủ kho | Trung bình | Mở | UI/UX Designer |

Bảng 2.4 Mẫu Nhật ký Vấn đề (Issue Log) trong Quản trị dự án

2.5 Theo dõi sự gắn kết và Quản trị rủi ro truyền thông

Theo nguyên lý, PM không thể "kiểm soát" cảm xúc con người, mà chỉ có thể "giám sát" và điều chỉnh môi trường giao tiếp. Sự thành công nằm ở việc tạo ra không gian an toàn về tâm lý, nơi mọi ý kiến đều được tôn trọng. Trong kỷ nguyên số, rủi ro truyền thông qua tin nhắn (như tính năng tự động sửa lỗi làm sai lệch ý nghĩa, hoặc thói quen nói dối để né tránh áp lực tạm thời) có thể phá hủy hoàn toàn lòng tin của Nhà tài trợ. Tính minh bạch và trung thực là yếu tố không thể thỏa hiệp.

2.6 Ứng dụng phần mềm và Quản lý trong môi trường Agile

- Hệ sinh thái công cụ: Bao gồm phần mềm năng suất (Word, Excel) để lập biểu mẫu, và phần mềm quản trị hiện đại (Jira, Trello, Asana) được tích hợp tính năng Mạng xã hội doanh nghiệp để tăng trải nghiệm cộng tác. Tuy nhiên, công cụ không thay thế được tư duy quản lý.

- Môi trường Agile: Khác với dự án truyền thống, Agile phá vỡ sự phân cấp quản lý để tiến hành "Đồng sáng tạo" cùng khách hàng mỗi ngày. Sự "Minh bạch hóa triệt để" được áp dụng để phơi bày mọi rủi ro. Vai trò Product Owner trở thành đại diện tối cao, có quyền quyết định ưu tiên tính năng liên tục nhằm tối ưu hóa giá trị sản phẩm.

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Khép lại quá trình nghiên cứu, có thể khẳng định rằng quản lý các bên liên quan là "nghệ thuật lãnh đạo" quyết định trực tiếp đến vòng đời của phần mềm. Một dự án chỉ thực sự thành công khi nó dung hòa được lợi ích, giải tỏa được nỗi lo âu của người dùng và đáp ứng đúng kỳ vọng của nhà đầu tư. Dù vận hành theo quy trình Thác nước (Waterfall) truyền thống hay Agile linh hoạt, sự minh bạch, tôn trọng và giao tiếp liên tục vẫn là kim chỉ nam tối thượng.

3.2.Kiến nghị

- Đề xuất biện pháp áp dụng: Trong quá trình phát triển các phần mềm có nghiệp vụ đa dạng như hệ thống quản lý nhà hàng quán ăn, website bán điện thoại di động hay ứng dụng cho thuê xe máy, đội ngũ phát triển nên lập Sổ đăng ký các bên liên quan (Stakeholder Register) ngay từ đầu để tránh bỏ sót các đối tượng bị tác động (như nhân viên thu ngân, thủ kho, hoặc đơn vị vận chuyển bên thứ 3). Đồng thời, cần áp dụng triệt để các buổi Trình diễn sản phẩm (Demos) thường xuyên theo tư duy Agile để khách hàng kiểm chứng hệ thống sớm, tránh việc đi sai yêu cầu dẫn đến đập đi làm lại.

- Hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo: Nghiên cứu đã làm rõ được khung lý thuyết và các công cụ cơ bản để phân loại, tiếp cận các bên liên quan. Tuy nhiên, bài toán về cách ứng dụng tự động hóa vào việc phân tích và đánh giá tự động "cảm xúc" của người dùng thông qua các phản hồi trên hệ thống vẫn còn là một vấn đề mở. Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng vào việc đo lường định lượng mức độ hài lòng của Stakeholder bằng dữ liệu thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO